Zajištění provozu a rozvoje Jednotné informační brány (JIB) v celonárodním měřítku

Zastřešení projektu ANL+

VYUŽITÍ DOTACE Z PODPROGRAMU VISK 8/B

V ROCE 2012

V souladu s doporučením členů Ústřední knihovnické rady se redukovaný projekt JIB v roce 2012 zaměřil na cíle související s poskytováním služeb nejen pro NK ČR, ale pro všechny české knihovny.

Z původně plánovaných čtyř dílčích cílů byly zachovány cíle dva:

Zajištění provozu a rozvoje Jednotné informační brány (JIB) v celonárodním měřítku

Zastřešení projektu ANL+

V následujícím textu jsou k dispozici podrobné informace o plnění obou cílů

Zajištění provozu a rozvoje Jednotné informační brány (JIB) v celonárodním měřítku

Technické zajištění - externí služby

MetaLib

Činnosti správy a rozvoje MetaLibu JIB představují tyto oblasti:

Administrace a údržba systému MetaLib

V průběhu roku jsme nainstalovali 72 service fixů opravujících a rozšiřujících funkce MetaLib. Současná verze aplikace je 4.5.3 (poslední uvolněná verze). MetaLib po celý rok pracoval bez vážných výpadků a jeho provoz lze označit za stabilní. Zanedbatelné množství krátkodobých výpadků bylo neprodleně řešeno. Na službách JIB se pozitivně projevil vysoký výkon nového serveru, zprovozněného v roce 2011.

Na přelomu roku 2011 / 2012 jsme zprovoznili v JIB nový způsob přihlašování prostřednictvím technologie Shibboleth, aby čtenáři, studenti a další uživatelé Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy v Praze měli snazší způsob přihlašování do JIB a snazší přístup k placeným zdrojům. V roce 2012 jsme provedli několik úprav v přihlašování na základě zpětné vazby od uživatelů.

Správa stávajících informačních zdrojů a připojování nových zdrojů

V roce 2012 jsme zapojili dohromady 10 nových prohledatelných informačních zdrojů:

- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - katalog

- Gallica - bibliothèque numérique

- ebrary

- British National Bibliography

- OmniFILE FullText  Select (přechod z platformy H.W.Wilson na platformu EBSCOhost)

- Katalog MSVK Ostrava enviromentalistika

- Regionální bibliografie Ostrava

- Regionální bibliografie Karviná

- Regionální bibliografie Frýdek-Místek

- Regionální literatura MS Kraje

Celkový počet aktivních zdrojů v JIB, který spravujeme v lokální znalostní bázi, je 314.

Mnoho desítek informačních zdrojů bylo nutno aktualizovat, zejména vzhledem ke změnám vyhledávacích parametrů (adresy serverů, porty, názvy databází atp.). Některé úpravy bylo možné provést díky aktualizaci centrální znalostní báze, jiné bylo nutné zjistit přímo u poskytovatelů zdrojů. Zároveň jsme v mnoha desítkách případů opakovaně upozorňovali provozovatele Z39.50 serverů (převážně české knihovny) na dočasnou nedostupnost či problémy s vyhledáváním v jejich databázích.

Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro přebírání záznamů

V roce 2012 došlo k významnému nárůstu využití služby přebírání záznamů, a to o více než 15 procent. Za nárůstem stojí vedle většího využití existujících Z39.50 profilů i experimentální provoz projektu ANL+, díky kterému mohly zapojené knihovny přebírat záznamy článků. Řešili jsme značný počet uživatelských dotazů a změn v uživatelských profilech.

Vzrostl počet připojených knihoven i počet spravovaných profilů (databází Z39.50 serveru).

Počet Z39.50 dotazů služby přebírání záznamů od ledna do října 2012: 641 524 (nárůst o cca 16 % proti stejnému období v roce 2011)

Počet registrovaných knihoven služby přebírání záznamů: 150

Počet Z39.50 profilů (jednotlivých databází Z39.50): 366

Počet „on the fly“ zkonvertovaných záznamů z MARC 21 do UNIMARC konvertorem MarcMan server: 586 996 462 338 (k 8.11.2012, nárůst o 27 %)

Počet „on the fly“ zkonvertovaných záznamů z UNIMARC do MARC 21 konvertorem MarcMan Server: 26 408 (k 14.11.2012, nárůst o 400 %)

| Statistiky Z39.50 dotazů celkem | Suma | Změna proti 2011 |
| --- | --- | --- |
| Z39.50 dotazy | 641524 | 15,87% |
| Počet pracovních dnů | 212 |  |
| Průměrný počet na prac. den | 3026 | 15,33% |
| ISBN dotazy | 264070 | 15,28% |
| ISSN dotazy | 60257 | 40,04% |
| Jiné dotazy | 281537 |  |
| Nalezené záznamy - 0 | 228342 |  |
| Nalezené záznamy - právě 1 | 226165 |  |
| Nalezené záznamy - 1 a více | 413182 |  |

Počty dotazů služby přebírání záznamů (Z39.50 dotazy od ledna do konce října 2012)

Tvorba Informačního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB

Letošní vydání Informačního zpravodaje JIB vyšlo v první polovině prosince. Obsahem čísla je převážně propagace rozhraní MetaLib+. Informační zpravodaj odebírá 2600 uživatelů JIB (k 18. 11. 2012 - meziroční nárůst o téměř 10 %).

JIB jsme v roce 2012 propagovali zejména na konferenci Knihovny současnosti v Pardubicích a SU Aleph v Brně (přednáška o implementaci rozhraní MetaLib+ v NK ČR).

Správa a údržba portálového řešení Infoportálu

Infoportál JIB jsme provozovali na CMS Plone verze 3 a Zope 2. Portál je dostupný na adrese http://info.jib.cz. Podle potřeb jsme rozvíjeli obsah portálu.

Nasazení rozhraní MetaLib+

V letních měsících započala implementace MetaLib+, což je plnohodnotné uživatelské rozhraní systému Primo, ve kterém je možné kromě Primo Central Indexu prohledávat i všechny zdroje v MetaLib JIB. Ve spolupráci s Ex Libris jsme v září zprovoznili vyhledávací rozhraní MetaLib+. Do konce listopadu 2012 probíhalo podrobné testování a úpravy. MetaLib+ je nasazen jako alternativní rozhraní vedle www.jib.cz. Očekáváme, že vedle tradičního rozhraní JIB přinese MetaLib+ nárůst nových uživatelů, kteří ocení zejména snadnost přístupu k elektronickému obsahu prostřednictvím Primo Central Indexu.

Statistické údaje

Počet dotazů WWW rozhraní JIB od 1. ledna 2012 do 18. listopadu 2012: 3 725 962 (nárůst využití o 9 % oproti stejnému období roku 2011)

Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v JIB: 309

Počet aktivních prohledatelných informačních zdrojů zapojených v JIB: 191

Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v OB KIV: 44

Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v OB MUS: 65

Omezení rozsahu prací

V roce 2012 jsme byli s ohledem na výrazné krácení finančních prostředků nuceni omezit rozvoj zejména u připojování nových prohledatelných MetaLib zdrojů a to jak volných, tak placených, kterých jsme připojili méně, než jsme plánovali.

Jelikož by redukce dalších prací spojených s administrací MetaLib znamenaly citelný zásah do funkcionality a zhoršení dostupnosti služeb pro uživatele, museli jsme některé z prací provést nad rámec disponibilních finančních prostředků. Jednalo se zejména o správu portálů Plone pro oborové brány KIV a MUS a dále o práce spojené se zpřístupněním alternativního rozhraní MetaLib+. Zajištění této funkcionality se ukázalo být pracnější, než jsme předpokládali při přípravě projektu.

SFX

Administrace a údržba SFX

V průběhu celého roku jsme aplikovali měsíční aktualizace znalostní báze a programových modulů SFX. V SFX 4 jsou k dispozici týdenní aktualizace znalostní báze a programových modulů. Díky tomu SFX rychleji reaguje na změny v porfoliích předplácených databází a na změny v syntaxi odkazů v rámci webových rozhraní databází.

Správa stávajících informačních zdrojů, optimalizace linkování

Portofolia jsme doplňovali a aktualizovali podle podkladů z NK ČR, Moravské zemské knihovny a Technické univerzity v Liberci. V seznamech e-časopisů je v SFX JIB ke konci roku 2012 zpřístupňováno 54 696 titulů e-časopisů. Z toho 35 360 titulů je typu Open Access.

Obohacená portfolia se objevují jak v seznamech e-časopisů SFX JIB, tak v rámci katalogů knihoven. Pro knihovnu Ústavu mezinárodních studií, Jihočeskou univerzitu, Krajskou knihovnu Karlovy Vary, Krajskou knihovnu Liberec, Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, Moravskou zemskou knihovnu, Národní knihovnu České republiky, Ostravskou Univerzitu, Krajskou vědeckou knihovnu v Hradci Králové, Krajskou vědeckou knihovnu v Plzni, Technickou univerzitu v Liberci, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitu Karlovu v Praze, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Krajskou vědeckou knihovnu v Olomouci a Vysokou školu ekonomickou se po aktualizaci znalostní báze SFX připravují MARCIt! exporty záznamů e-časopisů, které jsou v knihovnách následně automaticky importovány do katalogů. Knihovny svým čtenářům takto nabízejí v katalozích kompletní přehled časopisů jak tištěných tak elektronických. Exporty jsou obohacovány na plné MARC záznamy v rozsahu CONSER.

V roce 2012 proběhlo několik update SFX v4. Update přinesly peer-review indikaci v seznamech e-časopisů, reportování nefunkčního linkování přímo v nabídce SFX nebo možnost vytvářet seznamy elektronických knih.

Pro nový discovery systém MetaLib+ jsme připravili export sloužící pro nastavení rozsahu prohledávaných elektronických zdrojů discovery systémem a pro indikaci dostupnosti plných textů. Pro potřeby discovery systému MetaLib+  jsme vyladili nabídka služeb SFX. Linkování na přidané služby pomocí SFX JIB bylo využito také v discovery systému ANL+.

K linkování na e-časopisy a e-knihy ze stránek a katalogů knihoven byl nastaven direct linking. Toto nastavení zajišťuje přímé prolinkování bez zobrazení nabídky SFX, které je v některých případech výhodnějsí.

Obdobné exporty jako pro MetaLib+ JIB jsme připravili také pro discovery systémy Moravské zemské knihovny a Ústav zemědělských a potravinářských informací.

Seznam e-knih byl doplněný k seznamu e-časopisů pro Národní knihovnu. V seznamu e-knih čtenáři mohou vyhledávat podle názvu e-knihy, ISBN, jména a příjmení autora nebo podle názvu poskytovatele kolekce e-knih.

V rámci systému NERS tým JIB prosazoval další zlepšení konzorciální a vícejazyčné podpory v systému SFX.

Tvorba informačních stránek, Informačního zpravodaje JIB, prezentace JIB

Informace k novinkám jsme průběžně vystavovali formou aktualit na Informačním portálu JIB. Novinky jsou přístupné také prostřednictvím RSS.

Na Informačním portálu byly propagovány aplikace Hot Articles, mobilní aplikace ebrary a nabídka e-knih ebrary.

Mobilní aplikace Hot Articles pro iOS a Android nabízí čtenářům přehledy aktuálně nejčtenější článků. Hodnocení čtenosti článků vychází z analýz linkování na plné texty článků v linkserverech provozovaných v tisících organizací po celém světě včetně SFX NK ČR. Články jsou v Hot Articles oborově tříděny. K prolinkování na plné texty článků si uživatelé aplikace Hot Articles mohou zvolit SFX JIB.

Mobilní aplikace ebrary pro iOS a Android umožňuje čtenářům e-knihy na platformě ebrary plnotextově prohledávat, číst on-line a stahovat pro čtení off-line. Stažení e-knihy je obdobou výpůjčky u tištěné knihy. Stažená e-kniha je čtenáři k dispozici 14 dní. Po této době je automaticky vrácena. Čtenář může e-knihu vrátit dříve a připravit si místo pro stažení další e-knihy. Pro své čtenáře předplácí NK ČR a Univerzita Karlova v Praze cca 82 tisíc e-knih ebrary. V seznamu e-knih generovaném SFX JIB jsou zobrazovány základní informace - název, jméno autora, ISBN - a obálky e-knih.

Omezení rozsahu prací

S ohledem na výrazné omezení rozpočtu na správu SFX JIB v roce 2012 jsme byli nuceni omezit práce na vyladění nabídky služeb SFX JIB podle připomínek knihovníků, práce na automatizaci MARCIt! exportů, vytvoření seznamů elektronických knih, implementace Hot Article do Informačního portálu JIB, webových stránek NK ČR a knihoven registrovaných v JIB. Omezili jsme také propagace, prezentace a školení. Nad rámec rozpočtu bylo nutné zajistit základní správu SFX oborové brány Hudba a oborové brány Knihovnictví a informační vědy, nastavení pro discovery systémy MetaLib+, ANL+ a pro discovery systémy knihoven registrovaných v JIB.

Knihovnické činnosti

Odbor služeb, oddělení referenčních a meziknihovních služeb Národní knihovny ČR zajišťují v rámci projektu JIB rozvoj portálu z pohledu koncového uživatele (výběr a zapojování zdrojů, nové služby, přidané služby SFX, nápovědy, atd.).

Mezi standardní činnosti patří rozvoj Info portálu JIB (aktualizace textů, nápověd atd.), aktualizace databáze JIB (databáze zapojených zdrojů), propagace JIB prostřednictvím Zpravodaje JIB, v roce 2012 i příprava materiálů souvisejících s 10. výročím existence JIB a školení na základě požadavků jednotlivých knihoven (zejména školení a prezentace k projektu ANL+).

Po redukci projektu pro rok 2012 se činnosti Oddělení referenčních a meziknihovních služeb zaměřily zejména na zajištění provozu JIB (po knihovnické stránce, tj. zapojování nových zdrojů, rozvoj a testování SFX, aktualizace Infoportálu, spolupráce na přípravě alternativního rozhraní MetaLib+ a knihovnické činnosti související se zastřešením projektu ANL+).

Vzhledem k celonárodnímu charakteru JIB a nutnosti udržovat stávající stav a v rámci možností poskytované služby i dále rozvíjet a reagovat tak na potřeby uživatelů, muselo Oddělení referenčních a meziknihovních služeb zajistit knihovnické činnosti v rozsahu, který překročil rámec redukovaného projektu.

Knihovnické činnosti lze rozdělit do několika oblastí podle použitého softwarového nástroje:

MetaLib

Do JIB jsme pro vyhledávání přidali nové zdroje, u každého nově zapojeného prohledatelného zdroje probíhá před zveřejněním zdroje testování nastavení vyhledávání v JIB, popis zdroje a zpracování tipů pro vyhledávání v konkrétním zdroji:

Prohledatelné zdroje:

- katalog VŠCHT

- francouzská digitální knihovna Gallica

- elektronická knihovna ebrary – tento licencovaný zdroj byl pro vyhledávání v JIB nakonfigurován na základě požadavku NK ČR, ve standardní znalostní bázi MetaLib nebyla konfigurace ebrary dostupná

- British National Bibliography

- OmniFILE FullText  Select (přechod z platformy H.W.Wilson na platformu EBSCOhost)

- MSVK -Regionální bibliografie Frýdek-Místek

- MSVK – Regionální literatura

Odkazové zdroje:

- Záznamy nových oborových bran IReL, Sofia, Právo

- Volně dostupné e-časopisy ze znalostní báze SFX v předmětových kategoriích Konspektu

Významným zdrojem v nabídce JIB je centrální index Primo Central. Na základě aktualizací ExLibris průběžně doplňujeme obsah obou konfigurací Primo Central (Free, NK ČR). Ve volně přístupném Primo Central Free aktivujeme pro rozhraní JIB  i alternativní rozhraní založené na MetaLib+ všechny nové zdroje z průběžných aktualizací, v roce 2012 šlo o databáze 15 poskytovatelů:

- zdroje Library of Congress (Digitized Serials, Photos, Still Visual Materials, Printed Ephemera Selections,  Maps, Atlases,  Collections of Historical Content,  Motion Pictures,  Sheet Music)

- Directory of Open Access Books (DOAB)

- RePec (EconPapers)

- Australian National Data Service

- Sage Publications (SAGE Journals)

- Edinburgh Research Archive

- JSTOR (Arts & Sciences IX Collection, Arts & Sciences X Collection, Arts & Sciences XI Collection)

- DataCite - Australian National Data Service, The British Library, California Digital Library, Canada Institute for Scientific and Technical Information, TU Delft Library, Technical Information Center of Denmark, ETH Zurich, GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, Office of Scientific and Technical Information (OSTI), US Department of Energy, Purdue University Library, Swedish National Data Service, German National Library of Science and Technology, German National Library of Medicine, Institute for Scientific and Technical Information

- Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) - RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)

- Elsevier - SciVerse ScienceDirect Books

- Cambridge University Press - DSpace@Cambridge

- Gale - Business Insights: Essentials

- Wikimedia Foundation - Wikipedia, The Free Encyclopedia

- Oxford University Press – California Scholarship Online (University Press Scholarship Online), Edinburgh Scholarship Online (University Press Scholarship Online), Manchester Scholarship Online (University Press Scholarship Online), Policy Press Scholarship Online (University Press Scholarship Online)

- John Wiley & Sons - Wiley Online Library – Books

- Palgrave MacMillan - Palgrave Connect

Pro Primo Central NK ČR  z aktualizací ExLibris vybíráme pouze ty EIZ, které NK ČR předplácí:

- Alexander Street Press (Smithsonian Global Sound for Libraries, African American Music Reference, Contemporary World Music)

- Web of Science - aktualizované údaje za  rok 2012

- American Geosciences Institute - GeoRef (Ovid)

- SpringerLink  - Book Series – All

- SpringerLink Journals – All

- Springer Protocols (SpringerLINK)

Alternativní rozhraní JIB založené na MetaLib+

MetaLib+ představuje další vývoj nástroje  MetaLib, a to zejména v oblasti prezentace dat.  MetaLib+ je založený na kombinaci stávajícího způsobu zapojení zdrojů (tj. zdroje jsou konfigurovány v MetaLib a komunikace s nimi probíhá prostřednictvím protokolu z39.50, dále je prohledáván index Primo Central)  a je využito rozhraní Primo. Vizuálně je tedy MetaLib+ směřován k discovery rozhraní, po technické stránce však zůstává princip federativního vyhledávání.

Během implementace alternativního rozhraní JIB založeného na MetaLib+ jsme testovali funkčnost vyhledávání v MetaLib+  a to především v lokálních zdrojích zapojených do JIB a navazující SFX služby. Na základě těchto testů došlo k některým úpravám v rozhraní, např. přidání vybraných polí do pokročilého hledání.

Velkou výhodou rozhraní MetaLib+ je komfortní práce s centrálním indexem Primo Central. Rozhraní založené na MetaLib+ využívá i Přednastavené skupiny zdrojů (tzv. quicksety) vytvořené v JIB. Z nabídky quicksetů byl v MetaLib+ vyloučen quickset „Zahraniční články“, který v JIB obsahuje pouze jediný zdroj, a to index Primo Central Free. V rozhraní ML+ by byl tento quickset pro uživatele nadbytečný, kompletní index Primo Central je zde primárně nabízen jako samostatný zdroj a s quicksetem Zahraniční články by se tak zbytečně duplikoval.

JIB využívá významným působem především knihovnická komunita.  Z pohledu dalších uživatelů se způsob ovládání JIB může někdy jevit méně komfortní, současný trend směřuje spíše k vyhledávání a la Google a využívání discovery rozhraní v kombinaci s centrálním indexem. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli využít MetaLib+ jako alternativní rozhraní ke stávající JIB, které nabízí kromě standardních zdrojů především komfortní práci s indexem Primo Central v prostředí, které je přímo pro tento typ zdroje primárně určeno.

Součástí vzniku alternativního rozhraní byla i příprava vzhledu nového rozhraní, tj. začlenění již existujících služeb JIB do nového kontextu a provázání se stávajícími informacemi.  Pro alternativní rozhraní jsme připravili informační texty a další nápovědy, ať již přímo v samotném rozhraní nebo na Info portálu JIB.  Alternativní rozhraní bude formou odkazů, vyhledávacích okének atd. propagováno i na stránkách NK.

Shibboleth

Na konci roku 2011 byla pro uživatele NK ČR a studenty Univerzity Karlovy spuštěna možnost přihlašování do JIB prostřednictvím technologie Shibboleth, která zajišťuje komfortní vzdálený přístup k licencovaným zdrojům v JIB.  Souběžně zůstal také v JIB zachován i dosud užívaný přístup k licencovaným EIZ na základě oprávněných IP adres. U licencovaných zdrojů tak JIB  od letošního roku nabízí uživatelům dvě konfigurace pro každý licencovaný EIZ, jedna je určena pro přístup k vybranému zdroji pomocí Shibboleth, druhá pak pro přístup na základě oprávněných IP adres. V souvislosti s touto úpravou jsme počátkem roku 2012 provedli kompletní kontrolu všech licencovaných zdrojů, které jsou v JIB zapojené jako prohledatelné, tj. do příslušných kategorií Konspektu a quicksetů jsme doplnili odpovídající EIZ, respektive jejich konfigurace. V rámci shibbolethizace systému Aleph proběhla jednání s cílem definovat požadavky a možnosti NK ČR.  Postupně probíhá řešení některých problematických okruhů.

SFX  - přidané služby  nebo     a související nové služby

Na znalostní bázi SFX jsou kromě standardních přidaných služeb SFX poskytovaných prostřednictvím SFX tlačítka postaveny i další služby bX a Hot Articles, novinka roku 2012. Na konci roku 2011 byla služba bX implementována do databáze ScienceDirect na platformě SciVerse, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou jsme na konci roku 2011 a také na začátku roku 2012 testovali implementace bX  v licencované databázi ScienceDirect v různých užívaných prohlížečích a verzích prohlížečů a dále také při přístupu do databáze ScienceDirect prostřednictvím vzdáleného přístupu za využití technologií HAN a Shibboleth.

Nová služba Hot Articles byla uveřejněna v dubnu 2012 ExLibris. SFX JIB byl v této službě registrován a v květnu jsme testovali mobilní aplikaci Hot Articles ve verzi pro platformu iOS.

Pro NK ČR byl vytvořen seznam e-knih, který obsahuje volně dostupné tituly a e-knihy předplácené Národní knihovnou.

Omezení rozsahu prací  - Spolupráce s oborovými branami

Po redukci projektu jsme alespoň do JIB přidali jako odkazové zdroje záznamy nových oborových bran IReL, Sofia a Právo.

ANL+

V souvislosti se zpřístupněním plných textů společnosti Newton Media v ANL+ proběhly konzultace s Oddělením servisu PC NK ČR ohledně nastavení vybraných uživatelských počítačů, dále proběhla konzultace s F.Veselým, který v NK ČR provedl i test zabezpečení uživatelských počítačů určených pro plný přístup k tomuto zdroji.

Na přelomu září a října 2012 byly do ANL+ přidány záznamy z báze ANL z období před rokem 2010. Zveřejnění obsahově rozšířené podoby ANL+ předcházelo testování těchto přidaných záznamů v rozhraní Primo. Na základě těchto testů byly v rozhraní Primo upraveny některé popisy, do zobrazení detailů záznamu byla doplněna vybraná pole, vyladěno řazení záznamů atd. Nově je také možné využít fasetu Typ dokumentu, která rozlišuje recenze (pokud je tato informace ze záznamu článku zřejmá) a články. S ohledem na ukončení experimentálního provozu k  31.10.2012 jsme též testovali funkčnost alternativního přístupu k plným textům NewtonMedia na zabezpečených počítačích v Referenčním centru NK ČR.

Po ukončení experimentálního provozu ANL+ 31.10.2012 jsme na Infoportálu JIB a webových stránkách NK ČR (stávající web i beta verze nového webu) upravili informace o přístup k ANL+. V JIB byla k 1.11.2012 deaktivována ANL+ jako prohledatelný zdroj, dále byl odstraněn QuickSet ANL+, který obsahoval ANL a ANL+ a po deaktivaci ANL+ již neměl v JIB opodstatnění.

Databázi ANL+ v rozhraní Primo a MetaLib (JIB) jsme prezentovali na několika odborných akcích:

- 17.4.2012 - seminář „České databáze (nejen v knihovnách)“ ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120214)

- červenec a srpen 2012 - ANL+ byla uvedena jako jeden ze zdrojů na interním školení „Databáze a elektronické zdroje v knihovnách“ pro zaměstnance Městské knihovny Praha

- 9.10.2012  - seminář  „Moderní elektronické služby knihoven“  v Národní  lékařské knihovně (http://www.nlk.cz/sluzby/vzdelavani/vzdelavaci-akce/2012/moderni-elektronicke-sluzby-knihoven)

Spolupráce na přípravě transformace JIB do Centrálního portálu českých knihoven v rámci připravované Koncepce rozvoje knihoven

Pro Projektový záměr Centrálního portálu českých knihoven (CPK) jsme spolupracovali na přípravě přehledů zdrojů, které by měly by být do CPK zahrnuty. Tento seznam vycházel zejména ze zdrojů zapojených do JIB.

Zastřešení projektu ANL+

Pro nový model kooperativní katalogizace článků založený na přebírání záznamů z indexu ANL+ byl úspěšně odzkoušen a prakticky ověřen postup popsaný v projektu:

- katalogizátor pracuje ve svém lokálním systému, kde provádí selekci dokumentů ke zpracování

- využije služeb JIB a ověří, zda již existuje záznam (typicky by měl být k dispozici z ANL+ jako výsledek digitalizace nebo od agregátora), který převezme

- převzatý záznam zkontroluje a doplní o chybějící pole (přitom zachová existující identifikátor z digitalizace nebo od agregátora)

- pokud se záznam v JIB nenajde, zpracuje jej jako nový

- takto zpracovaný záznam uloží ve svém lokálním systému, odkud se pravidelnými exporty dostává do báze ANL01 v NK ČR (a posléze automaticky do ANL+, kde se díky identifikátoru propojí s původním záznamem z digitalizace nebo od agregátora)

Hledání pro veřejnost zajišťuje discovery systém napojený na centrální (lokální) index.

Zjednodušeně lze systém zpracování i zpřístupnění graficky znázornit takto:

Ověření popsaného postupu proběhlo v rámci experimentu s využitím systému Primo.

Experiment byl ukončen v souvislosti s výběrem jiného discovery systému s centrálním indexem (EDS) pro NK ČR. V roce 2013 bude nutné vybrat dodavatele technologického řešení pro zajištění provozu systému. Díky experimentu, který probíhal v letech 2011-12, se podařilo prokázat, že navržené řešení je realizovatelné a byly formulovány základní požadavky na dodavatele řešení. Požadavky byly rozeslány potenciálním dodavatelům s cílem získat cenovou nabídku. Cenovou nabídku jsme obdrželi pouze od jednoho z oslovených potenciálních dodavatelů- Příloha č. V: Nabídka služeb pro ANL+.

Významnou součástí řešení byla oblast zabezpečení počítačů knihoven pro přístup k dokumentům podléhajícím autorskoprávní ochraně. Počítače by měly splňovat následující kritéria:

- Nelze provést printscreen obrazovky

- Nelze provést copy/paste v aplikaci zobrazující chráněná data

- Nelze používat USB výměnná média (flashdisk, paměťové karty atp.)

- Nelze instalovat aplikace z výměnných médií nebo stažené z internetu

- Nelze spouštět aplikace nevyžadující instalaci

- Je blokován přístup na příkazovou řádku.

Díky spolupráci s externími dodavateli se podařilo připravit návod pro zabezpečení počítačů knihoven, který je k dispozici na:

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/fond_navodkANL.htm